## Slide 1
إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الهندسية:
من الفكرة إلى القرار الاستثماري

## Slide 2: مفهوم دراسة الجدوى؟
دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع هي عملية تحليل منهجية تُجرى قبل تنفيذ المشروع بهدف تقييم مدى صلاحيته من الناحية الاقتصادية والمالية والفنية والتسويقية. تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن سؤال جوهري: هل يستحق المشروع الاستثمار فيه أم لا؟وتتضمن دراسة الجدوى عادةً:
تحليل التكاليف المتوقعة مقابل الإيرادات والعوائد.
تقييم المخاطر والفرص.
دراسة السوق والطلب والمنافسة.
فحص الجوانب الفنية والتنظيمية.
دراسة الجدوى أداة أساسية لاتخاذ قرار استثماري رشيد يقلل من احتمالات الفشل ويزيد من فرص النجاح والاستدامة.

## Slide 3: لماذا نحتاج دراسة الجدوى؟
تقليل المخاطر
استخدام الموارد بكفاءة
اختيار البديل الأفضل
ضمان الاستدامة
دراسة الجدوى تجعل قرارنا مبنيًا على تحليل علمي وليس مجرد اجتهاد شخصي

## Slide 4: ماذا يعبر عن دراسة الجدوى؟
تحليل علمي شامل
تقييم إمكانية التنفيذ
الربط بين السوق والتقنية والمال والإدارة
دراسة الجدوى ليست مجرد حساب أرباح، بل هي فحص شامل لكل جوانب المشروع.
تجمع بين أربعة محاور رئيسية:
السوق (هل هناك من سيشتري؟)
الجانب الفني أو الهندسي (هل نستطيع التنفيذ تقنيًا؟)
الجانب المالي (هل المشروع مربح؟)
الجانب الإداري (هل لدينا القدرة على تشغيل المشروع بكفاءة؟).
مثال: فكرة ممتازة تقنيًا قد تفشل إذا لم يكن السوق مستعدًا لها

## Slide 6: مراحل إعداد دراسة الجدوى
الفكرة الأساسية: لا ننتقل مباشرة من الفكرة إلى التنفيذ بدون تحليل علمي
دراسة الجدوى تمر بمراحل:
1. توليد فكرة المشروع (حل مشكلة أو استغلال فرصة).
2. الدراسة الأولية: فرز الأفكار، هل تستحق الاستمرار؟
3. الدراسة التفصيلية: تحليل شامل للسوق، والجوانب الفنية، والمالية، والإدارية.
4. اتخاذ القرار: التنفيذ، تعديل الفكرة، أو الرفض.

## Slide 7: اجزاء دراسة الجدوى (الدراسات الفرعية)
السوقية
الفنية
المالية
الاقتصادية والاجتماعية
الادارية
هل يوجد طلب؟
هل يمكن التنفيذ تقنيًا؟
هل المشروع مربح؟
ما فائدته للاقتصاد والمجتمع؟
هل لدينا إدارة قادرة على تشغيل المشروع بكفاءة؟

## Slide 8: الجدوى السوقية
الجدوى السوقية تجيب عن سؤال: هل هناك من سيشتري؟
ندرس طبيعة المنتج، الفئة المستهدفة، حجم الطلب الحالي والمستقبلي، المنافسين وأسعارهم، وأخيرًا التسعير المناسب.
أحيانًا يفشل المشروع ليس لأنه سيئ، بل لأن السوق لم يكن مستعدًا له
الفئة المستهدفة
حجم الطلب الحالي والمستقبلي
المنافسين واسعارهم
التسعير المناسب

## Slide 9: الجدوى الفنية (الهندسية)
الجدوى الفنية تحدد إذا كان المشروع ممكنًا من الناحية العملية. نختار الموقع، نحدد الطاقة الإنتاجية، نختار التكنولوجيا والآلات، ونحدد المواد المطلوبة وطرق التشغيل والصيانة. كمثال، هذه المرحلة تشبه دراسة تصميم خط الإنتاج، لكن مع ربطها بالجدوى الاقتصادية
الموقع
الطاقة الإنتاجية
التكنولوجيا والآلات
المواد الأولية
التشغيل والصيانة

## Slide 10: الجدوى المالية
الجدوى المالية تحوّل المشروع من فكرة إلى أرقام.
نحسب التكاليف: تأسيسية وتشغيلية، ثم الإيرادات المتوقعة، وبعد ذلك الربح أو الخسارة.
هذه المرحلة تحدد ما إذا كان المشروع يستحق الاستثمار
التكاليف الاستثمارية
التكاليف التشغيلية
الإيرادات
صافي الأرباح

## Slide 11: عناصر التكاليف
معرفة كل عنصر من عناصر التكلفة ضرورية للتحكم بالمشروع وتقليل المخاطر.
التكاليف التأسيسية تشمل الأرض والمباني، المعدات تشمل الشراء والتركيب، المواد الأولية تتكرر شهريًا، الأجور تشمل الموظفين والتأمينات، والطاقة والصيانة مستمرة.
فهم هذه العناصر هو حجر الأساس لأي دراسة مالية سليمة
تكاليف التأسيس
المعدات والآلات
الأجور والرواتب
المواد الأولية
الطاقة والصيانة والتأمين

## Slide 12: مصادر الايرادات
الإيرادات هي الأموال التي يجنيها المشروع من نشاطه.
تشمل بيع المنتجات الأساسية، عقود طويلة الأجل مع شركاء، تقديم خدمات إضافية مثل الصيانة أو التدريب، وعوائد جانبية مثل تأجير جزء من المنشأة أو بيع المخلفات.
تحديد الإيرادات بدقة يسمح بحساب الربحية ومؤشرات الأداء المالي
بيع المنتجات أو الخدمات
عقود التوريد
الخدمات الإضافية
العوائد الجانبية

## Slide 13: المؤشرات المالية الأساسية
المؤشرات المالية تساعد على تقييم المشروع علميًا:
صافي القيمة الحالية Net Present Value NPV: هل القيمة الحالية موجبة؟
معدل العائد الداخلي Internal Rate of Return IRR: هل العائد أعلى من تكلفة رأس المال؟
فترة الاسترداد: متى نسترجع رأس المال؟
نقطة التعادل: متى تتساوى الإيرادات مع التكاليف؟
باستخدامها، يمكننا مقارنة مشاريع متعددة واتخاذ قرارات مبنية على العلم
صافي القيمة الحالية NPV
معدل العائد الداخلي
IRR
فترة الاسترداد

## Slide 14: الجدوى الاقتصادية والاجتماعية
الجدوى الاقتصادية والاجتماعية تنظر إلى المشروع من منظور أوسع.
يخلق المشروع فرص عمل، يدعم الاقتصاد المحلي، يقلل الاعتماد على الاستيراد، ويحسن مستوى المنتجات أو الخدمات.
مشروع مربح ماليًا لكنه بدون أثر اجتماعي قد يواجه مشاكل استدامة
خلق فرص عمل
دعم التنمية
تقليل الاستيراد
تحسين الخدمات أو المنتجات

## Slide 15: الجدوى الإدارية والتنظيمية
دون إدارة جيدة، المشروع قد يفشل مهما كانت الأرباح جيدة.
نحدد الهيكل التنظيمي، الكادر المطلوب، أسلوب الإدارة، ونظم الرقابة والمتابعة.
الإدارة الجيدة تربط بين الجانب الفني والمالي وتضمن التنفيذ الصحيح
الهيكل التنظيمي
الكادر الوظيفي
أسلوب الإدارة
نظم الرقابة والمتابعة

## Slide 16: تحليل المخاطر
أي مشروع يحمل مخاطر: انخفاض الطلب، تعطل المعدات، نقص التمويل، ضعف الإدارة.
المرحلة الأهم بعد تحديد المخاطر هي وضع خطط للطوارئ، التأمينات، تدريب الموظفين، وضمان استمرارية المشروع.
تحليل المخاطر يحوّل المشروع من فكرة محفوفة بالمخاطر إلى مشروع مستدام
المخاطر السوقية
المخاطر الفنية
المخاطر المالية
المخاطر التشغيلية

## Slide 17
دراسة الجدوى هي أساس القرار السليم.
المشروع الناجح يبدأ بالتخطيط والتحليل العلمي.
التكامل بين الإدارة والهندسة والمالية والسوق هو ما يضمن الاستدامة.
التوصية: لا ينفذ أي مشروع بدون دراسة جدوى شاملة، فهي خريطة طريق لضمان نجاح المشروع وتقليل المخاطر.

## Slide 18
شكرا لحسن الإصغاء